정부 사업과제 추천 시스템

개발 기획안

─────────────────────────────────────

Version 2.0  |  보완판

2025년 작성

| [신규] 신규 추가 섹션 | [보완] 기존 내용 보완 |
| --- | --- |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 목표

- 기업별로 선정 가능성이 높은 정부 과제를 우선순위로 추천

- 추천 이유, 준비도, 액션플랜까지 제공

- 과제 탐색부터 지원 의사결정까지의 시간을 단축

## 1.2 기대효과

- 최종 선정률 향상

- 과제 탐색시간 단축

- 제안서 품질 향상

## 1.3 범위

- 입력 문서 포맷: HWPX, PDF

- 초기 범위: 과제 검색, 자격 필터링, 스코어링, 추천 근거 제공, 알림

# 2. 사용자 및 업무 흐름

## 2.1 주요 사용자

| 역할 | 주요 관심사 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| 대표/의사결정자 | 지원 우선순위 및 투자 판단 | KPI 확인, 포트폴리오 전략 결정 |
| 사업개발 담당자 | 과제 탐색, 일정 관리, 지원 준비 | 공고 검색, 알림 설정, 서류 준비 |
| 연구책임자 | 기술 적합성 검토, 수행전략 수립 | 기술 키워드 입력, 제안서 작성 |

## 2.2 정부 사업과제 검색 절차

- 기업 프로필 입력 – 업종, 지역, 기업규모, 매출, 인증/특허, 기술 키워드 입력

- 검색 조건 설정 – 과제 유형(R&D/사업화/수출), 지원금 규모, 마감일, 주관부처, 지역 조건 선택

- 1차 필터 적용 – 자격요건(업종/매출/기업규모/지역/필수 인증) 미충족 과제 자동 제외

- 2차 랭킹 확인 – 기술유사도, 실적유사도, 가점 가능성, 경쟁강도 반영 Top N 추천 확인

- 상세 공고 열람 – 추천/비추천 사유, 제출서류, 평가항목, 마감 일정 확인

- 액션 실행 – 부족 요건 보완(인증/파트너), 알림 등록, 지원 여부 결정

# 3. 기능 요구사항

## 3.1 핵심 기능

- 공고 통합 수집: 부처/전문기관 공고를 표준 포맷으로 정규화

- 기업 프로파일 자동화: 업종, 기술, 인증, 특허, 재무, 인력, 과거 수행실적 관리

- 적합도 스코어링: 자격요건 + 기술매칭 + 가점요소 + 경쟁강도 반영

- Explainable 추천: 추천/비추천 근거를 항목별 제공

- 갭 분석: 부족 요건과 보완 가이드 제시

- 알림/캘린더: 마감 임박, 수정공고, 질의응답 일정 추적

## 3.2 차별화 기능

- 선정 가능성 시뮬레이션

- 기업 내부 데이터(R&D 이력, 인력 CV, 기존 제안서) 연동

- 과제별 제안서 템플릿 자동 생성(목차, 핵심문장, 체크리스트)

- 역할별 대시보드(대표/사업개발/연구책임자)

# 4. 데이터 및 입력 문서 사양

## 4.1 입력 데이터 분류

- 기업 기본/법적 서류: 사업자등록증, 법인등기부등본, 재무제표, 완납증명서

- 기술/제품 자료: 회사소개서, 기술 설명서, 특허/출원, 인증서

- 인력/조직 자료: 참여 인력 CV, 자격증, 조직도, 연구인력 현황

- 수행실적/신뢰 자료: 정부과제 실적, 민간 레퍼런스, 수상/보도 자료

- 과제 데이터(수집): 공고문, 자격요건, 우대/가점, 평가항목/배점, 일정, 예산/협약 조건

- 운영 메타데이터: 발급일/유효기간, 데이터 출처, 신뢰도 레벨, 권한등급

## 4.2 문서 포맷 기반 시스템 사양

- 기본 가정: 신청 양식은 HWPX, 지침/안내자료는 PDF

- HWPX 처리: XML(OWPML) 기반 본문/표/머리말 추출, 항목 번호 체계 유지

- PDF 처리: 디지털 PDF 우선 파싱, 스캔 PDF는 OCR 적용, 표/다단 레이아웃 보정

- 품질관리: 추출 신뢰도 점수 저장, 저신뢰 항목은 수동 검수 큐로 이관

## 4.3 핵심 데이터 스키마 초안

아래는 주요 엔티티의 최소 필드 정의입니다. 개발 착수 전 Data Contract로 확정합니다.

### 공고(Announcement)

| 필드명 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| announcement_id | UUID | Y | 공고 고유 식별자 |
| source_platform | VARCHAR(50) | Y | 수집 출처 (IRIS, K-스타트업 등) |
| ministry | VARCHAR(100) | Y | 주관 부처명 |
| title | TEXT | Y | 공고 제목 |
| announcement_type | ENUM | Y | R&D / 사업화 / 수출 / 기타 |
| eligibility_json | JSONB | Y | 자격요건 구조화 (업종, 매출, TRL 등) |
| scoring_items_json | JSONB | N | 평가항목 및 배점 구조 |
| bonus_items_json | JSONB | N | 가점 항목 및 조건 |
| budget_min | BIGINT | N | 지원금 하한 (원) |
| budget_max | BIGINT | N | 지원금 상한 (원) |
| deadline_at | TIMESTAMP | Y | 접수 마감일시 |
| raw_document_path | TEXT | N | 원문 저장 경로 |
| extract_confidence | FLOAT | Y | 추출 신뢰도 (0~1) |
| created_at | TIMESTAMP | Y | 수집 일시 |

### 기업(Company)

| 필드명 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| company_id | UUID | Y | 기업 고유 식별자 |
| biz_number | CHAR(10) | Y | 사업자등록번호 |
| industry_code | VARCHAR(20) | Y | 업종 코드 (KSIC) |
| region_code | VARCHAR(10) | Y | 지역 코드 |
| company_size | ENUM | Y | 대기업 / 중견 / 중소 / 스타트업 |
| revenue_latest | BIGINT | N | 최근 연매출 (원) |
| employees_count | INT | N | 임직원 수 |
| certifications_json | JSONB | N | 보유 인증 목록 (벤처, ISO 등) |
| patents_json | JSONB | N | 특허/출원 목록 |
| tech_keywords | TEXT[] | Y | 기술 키워드 배열 |
| past_projects_json | JSONB | N | 정부과제 수행실적 |
| profile_updated_at | TIMESTAMP | Y | 프로필 최종 수정일 |

# 5. 추천 엔진 및 과제 평가 로직

## 5.1 1차 필터 (Hard Filter)

- 정량 자격요건 충족 여부 확인

- 예: 매출, 업종, 지역, TRL, 기업 규모, 필수 인증

## 5.2 2차 랭킹 (Scoring)

종합점수 = 자격충족도 + 기술유사도 + 실적유사도 + 가점가능성 - 준비부담 - 경쟁강도

상세 가중치 및 측정 기준 (MVP 기준, 추후 데이터 기반으로 튜닝)

| 항목 | 가중치 | 측정 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자격충족도 | 30% | 규칙 기반 체크 | 미충족 시 Hard Filter에서 이미 탈락; 충족 여부를 세분화하여 부분충족 점수 부여 |
| 기술유사도 | 25% | pgvector 코사인 유사도 | 기업 tech_keywords ↔ 공고 기술요건 임베딩 비교 |
| 실적유사도 | 20% | 키워드 + 연도 가중 | 유사 분야 수행실적 연수·규모 반영 |
| 가점가능성 | 15% | 가점항목 매핑 스코어 | 보유 인증·지역·협약 유형별 가점 예측 |
| 경쟁강도(역) | −5% | 공고별 평균 경쟁률 | 이전 유사 공고 기준; 데이터 없을 시 중간값 사용 |
| 준비부담(역) | −5% | 미비 서류 수 × 난이도 | 갭 분석에서 산출한 준비 공수 추정치 |

## 5.3 3차 전략 제안

- 단독 지원 / 컨소시엄 구성 / 차년도 준비로 분류

- 과제별 권장 전략과 실행 우선순위 제시

## 5.4 설명가능성 및 검증

- 추천 근거/비추천 사유를 항목별 제시

- 미충족 요건 경고 및 보완 액션 제공

- 근거 문장 + 원문 위치 저장으로 감사 가능성 확보

# 6. 공고 수집 출처 및 수집 전략

공고 수집 출처 상세화  [신규]

| 플랫폼 | 주요 부처/과제 유형 | 수집 방식 | API 제공 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IRIS (범부처통합연구지원시스템) | 과기부, 산업부, 중기부 R&D | Open API | Y (공공데이터포털) | ★★★ MVP 필수 |
| K-스타트업 | 중소벤처기업부 창업지원 | Open API | Y | ★★★ MVP 필수 |
| 기업마당 | 중소기업 지원사업 통합 | 크롤링 + RSS | 일부 | ★★★ MVP 필수 |
| 나라장터(G2B) | 조달청 공공사업 | Open API | Y | ★★ 2차 |
| NTIS | 국가연구개발 정보 | Open API | Y | ★★ 2차 |

※ 크롤링 대상은 이용약관 및 robots.txt 확인 후 착수. 공공데이터포털 API 키 발급 선행 필요.

# 7. 시스템 아키텍처

## 7.1 논리 아키텍처

- 수집 계층: 공고 크롤링/API 수집, 정규화

- 문서처리 계층: HWPX/PDF 파서 워커, OCR, 구조화

- 추천 계층: 필터링, 스코어링, 전략 분류

- 서비스 계층: API, 검색, 알림, 대시보드

- 운영 계층: 모니터링, 로깅, 배치 스케줄링

## 7.2 기술 스택

기술 스택 재검토 및 단계별 권고  [보완]

| 컴포넌트 | MVP 권고 | 성숙 단계 전환 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | FastAPI + Pydantic | (동일) | Python 생태계 표준, 타입 안전성 |
| DB 주(主) | PostgreSQL 18 + pgvector | (동일) | 벡터/전문 검색 통합; 초기엔 OpenSearch 불필요 |
| 검색 | PostgreSQL FTS (pg_trgm) | OpenSearch (트래픽 급증 시) | 운영 복잡도 최소화; 단일 DB로 MVP 완결 |
| 캐시/큐 | Redis | (동일) | 세션·알림 캐시, 작업 큐 |
| 스케줄러 | APScheduler (MVP) | Airflow (운영 안정화 후) | Airflow는 소규모 팀 운영 부담 큼 |
| 인프라 | Docker Compose (개발) | Kubernetes (운영) | 단계적 전환으로 초기 비용 절감 |
| 모니터링 | Prometheus + Grafana | (동일) | OpenTelemetry 연동 |

# 8. 개발 환경 및 엔지니어링 원칙

## 8.1 개발 전제

- VS Code + Claude Code 기반 AI 페어 코딩

- 사람 설계/검토/승인 (휴먼 인 더 루프)

## 8.2 권장 개발 언어

- 메인 언어: Python 3.12+

- 보조 언어: TypeScript(UI), SQL(분석/튜닝)

## 8.3 품질/협업 기준

- 품질 게이트: pytest + ruff + mypy + pre-commit

- PR 기준: 테스트 통과, 타입체크 통과, 린트 통과, 변경 의도/프롬프트 기록

- 관측성: Prometheus + Grafana + OpenTelemetry

## 8.4 LLM 지침서 관리 원칙

- 과제 평가용 LLM 지침서는 코드 하드코딩 대신 별도 파일로 관리

- 권장 구조: prompts/, policies/, versions/

- 운영 원칙: 버전 이력/롤백 가능, 환경별 분리, 코드 배포 없는 정책 업데이트

# 9. 개발 계획

## 9.1 MVP 범위

- 공고 3개 출처(IRIS, K-스타트업, 기업마당) 수집 및 기본 검색

- 기업 프로필 입력/관리 (수동 + 반자동 파싱)

- 규칙기반 스코어링 및 Top 10 추천

- 추천 근거 및 미충족 요건 경고

- 마감 알림 기능

- 문서 파싱 (HWPX 양식 + PDF 지침/안내자료 추출 및 검수)

## 9.2 MVP 검증 기준

MVP 완료 기준 및 검증 지표  [신규]

| 지표 | MVP 목표값 | 측정 방법 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 추천 정확도 (담당자 피드백) | ≥ 70% | 파일럿 기업 담당자 설문 | 5개 기업 × 5회 평가 |
| 공고 수집 커버리지 | 주요 출처 3곳 100% | 수동 확인 vs 수집 건수 | 주 단위 갱신 확인 |
| 자격요건 파싱 정확도 | ≥ 85% | 정답셋 50건 비교 | 오프라인 평가셋 구축 |
| Hard Filter 오분류율 | < 5% | False Negative 수동 검토 | 탈락 과제 샘플 50건 |
| 시스템 응답시간 (추천) | < 3초 (p95) | APM 측정 | 부하 테스트 통과 |
| 파일럿 기업 수 | ≥ 5개사 | 온보딩 완료 기준 | 프로필 입력 + 1회 추천 수령 |

## 9.3 일정 계획 (안)

PoC 및 MVP 일정  [신규]

| 단계 | 기간 | 주요 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| PoC | M1 ~ M2 | 데이터 스키마 확정, IRIS API 수집, 스코어링 규칙 초안, 파일럿 1개사 검증 | 추천 결과 내부 확인 |
| MVP v1 | M3 ~ M4 | 3개 출처 수집, 기업 프로필 UI, 스코어링 엔진, 추천 결과 화면 | 5개사 파일럿 오픈 |
| MVP v2 | M5 ~ M6 | 문서 파싱(HWPX/PDF), 갭 분석, 알림 기능, 역할별 대시보드 | 담당자 피드백 반영 |
| 안정화 | M7 ~ M8 | 성능 튜닝, 오프라인 평가셋 구축, A/B 테스트 체계 | KPI 목표값 충족 |

## 9.4 고도화 로드맵

- 과거 선정 데이터 기반 예측모델 도입

- 평가항목 기준 제안서 품질 점검 AI

- 컨소시엄 파트너 추천

- 기업 포트폴리오 기반 연간 과제 로드맵 생성

# 10. 비용 추정

초기 비용 추정 (MVP 기준)  [신규]

아래는 MVP 8개월 기준 개략 추정치입니다. 개발팀 구성 및 인프라 규모에 따라 달라질 수 있습니다.

| 항목 | 단가 (월) | 기간 | 소계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발인력 (2인 기준) | 800만원/인 | 8개월 | 약 1억 2,800만원 | 백엔드 1 + 풀스택 1 |
| 클라우드 인프라 (AWS/GCP) | 30~50만원 | 8개월 | 약 240~400만원 | Docker Compose 기준 |
| LLM API (Claude/OpenAI) | 10~30만원 | 8개월 | 약 80~240만원 | 토큰 사용량에 따라 변동 |
| OCR 서비스 (Tesseract 자체) | — | — | 무료 (자체 서버) | 스캔 물량 증가 시 재검토 |
| 공공데이터 API 라이선스 | — | — | 무료 | IRIS, 기업마당 등 |
| 기타 (도구, 보안, 감사 등) | — | — | 약 100~200만원 | 클라우드 보안 도구 등 |

| MVP 총 예상 비용 (8개월) | 약 1.4 ~ 1.6억원 |
| --- | --- |

# 11. 운영, 보안, 성능 관리

## 11.1 KPI

| KPI 항목 | MVP 목표 | 측정 주기 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 추천 클릭률 | ≥ 40% | 주간 | 사업개발 |
| 지원 전환율 | ≥ 20% | 월간 | 사업개발 |
| 최종 선정률 | 기준치 +10%p | 분기 | 대표 |
| 과제 탐색 소요시간 | < 30분 (기존 대비 50% 감소) | 월간 | 사업개발 |
| 추천 정확도 (피드백 기반) | ≥ 70% | 월간 | 연구책임자 |
| 월간 활성 기업 수 | ≥ 5개사 (MVP) | 월간 | 운영 |

## 11.2 추가 운영 권장사항

- 평가 기준 정량화 – 점수식 가중치/임계값 문서화 및 변경 이력 관리

- 오프라인 평가셋 구축 – 과거 데이터 기반 정답셋으로 정기 성능 측정

- LLM 출력 스키마 강제 – JSON Schema/Pydantic 고정, 파싱 실패 자동 재시도

- 휴먼 검수 워크플로 – 저신뢰/경계 케이스는 사람 승인 후 진행

- 프롬프트/룰 A/B 테스트 – 지침서 버전별 정확도/재현율/만족도 비교

- 데이터 계약(Data Contract) – 공고/기업/평가 스키마 계약 기반 운영

- 보안·권한 모델 – 원문 암호화, RBAC, 감사 로그 적용

- 비용/성능 지표 – LLM 토큰비용, 처리시간, 실패율 상시 모니터링

- 장애 대비 – 큐 재처리, Dead Letter Queue, 백업/복구(RPO/RTO) 기준 정의

# 12. Flow Chart

## 12.1 MVP 중심 흐름

(아래 Mermaid 다이어그램을 개발 문서 또는 Notion/Confluence에 삽입하여 활용)

flowchart TD
    A[기업 프로필 입력/관리] --> B[공고 3개 출처 수집]
    B --> C[기본 검색/정규화]
    C --> D[1차 하드필터]
    D -->|충족| E[규칙기반 스코어링]
    D -->|미충족| X[미충족 요건 경고]
    E --> F[Top 10 추천]
    F --> G[추천 근거 제공]
    G --> H[마감 알림]
    H --> I[지원 의사결정/준비]

## 12.2 전체 서비스 흐름

flowchart TD
    A[데이터 수집] --> A1[부처/전문기관 공고 통합]
    A --> A2[기업 내부/외부 프로필 연동]
    A1 --> B[1차 필터: 자격요건 검증]
    A2 --> B
    B -->|통과| C[2차 랭킹: 적합도 스코어링]
    B -->|탈락| Z[탈락 사유/보완 가이드]
    C --> D[3차 전략 제안]
    D --> D1[단독 지원]
    D --> D2[컨소시엄 구성]
    D --> D3[차년도 준비]
    D --> E[Explainable 추천]
    E --> E1[추천/비추천 근거]
    E --> E2[갭 분석]
    E --> E3[액션플랜]
    E --> F[실행 지원]
    F --> F1[알림/캘린더]
    F --> F2[제안서 템플릿 자동 생성]
    F --> F3[역할별 대시보드]

# 13. 참고 기술 문서

- FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com/

- pgvector: https://github.com/pgvector/pgvector

- PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/

- OpenSearch: https://docs.opensearch.org/latest/vector-search/api/index/

- APScheduler: https://apscheduler.readthedocs.io/

- Airflow: https://airflow.apache.org/docs/

- Docker Compose: https://docs.docker.com/compose/install/

- Kubernetes: https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/

- Tesseract OCR: https://github.com/tesseract-ocr/tesseract

- 공공데이터포털 API: https://www.data.go.kr/

- IRIS 범부처통합연구지원: https://www.iris.go.kr/